PROJECT ROADMAP

可验证金融研究 Agent

完整开发路线与 Trae 执行手册

面向中美股票 · 确定性估值 · 数值验证 · Agent评测

项目定位 基于 Agentic-Analyst/stock-analyst 的 Apache 2.0 二次开发，目标是形成可运行、可验证、可评测、可部署并可用于AI实习投递的完整作品。

版本：V1.0

规划日期：2026年8月

执行方式：小批次开发 → 测试 → Git提交 → 下一批

# 使用说明

本文档从第四批开始，覆盖DeepSeek真实接入、评测基线、统一金融数据层、可比公司估值、DCF交叉验证、A股MVP、完整评测系统、研究工作台、部署和简历交付。第三批视为已经完成。

唯一主线 先让DeepSeek稳定可用，再建立评测基线，然后开发确定性可比估值与Validator，最后做A股、工作台和部署。

每一批都必须独立制定方案、执行、测试、提交和停止。除非当前批次验收通过，否则不得自动跨批次开发。

# 目录

1. 项目最终定位与范围

2. 总体技术原则

3. 第四批：DeepSeek真实接入与产品化

4. 第五批：最小评测基线

5. 第六批：统一金融数据层

6. 第七批：同行候选与筛选

7. 第八批：确定性可比公司估值

8. 第九批：DCF交叉验证、Validator与Excel

9. 第十批：A股MVP

10. 第十一批：完整Agent评测系统

11. 第十二批：研究工作台与部署

12. 时间安排与范围裁剪

13. 最终验收标准

14. 简历与面试交付物

15. Trae总执行指令

# 1. 项目最终定位与范围

最终定位：面向中美股票的可验证金融研究Agent，通过确定性估值、证据引用、数值校验和离线评测，提高金融研究结果的可追溯性与可靠性。

## 1.1 三个核心卖点

- 确定性可比公司估值系统。

- DCF与相对估值交叉验证和数字Validator。

- 支持离线快照回放、模型对比和Git版本对比的Agent评测系统。

定位提醒 DeepSeek是降本增效的基础设施，不是项目的主要创新。面试时应重点讲确定性计算、可验证性与评测闭环。

## 1.2 明确不做

股票涨跌预测、自动交易、券商账户接入和盈利保证。

高频行情、强化学习和全A股覆盖。

DeepSeek思考模式、更多国产模型和自动调用Pro审核每次回答。

全行业专用估值模型、多币种成本系统和复杂商业计费。

# 2. 总体技术原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 确定性计算 | 估值、统计、异常值剔除和数字校验全部由Python执行。 |
| LLM边界 | LLM只负责工具选择、必要假设、信息归纳和结果解释。 |
| 可追溯数据 | 每个关键数值包含来源、日期、币种、单位和财务期间。 |
| 离线优先评测 | 默认测试读取固定快照，不能产生API费用。 |
| 小批次交付 | 每批先记录baseline，完成后测试、Git提交并停止。 |
| 兼容与归属 | 保留原项目来源、Apache 2.0许可证和第三方数据声明。 |

## 2.1 后续批次总览

| 批次 | 核心任务 | 主要结果 |
| --- | --- | --- |
| 第四批 | DeepSeek真实接入与文档 | 项目真正可运行 |
| 第五批 | 15题评测基线 | 保存功能改造前基准 |
| 第六批 | 统一Schema与Provider | 中美金融数据统一 |
| 第七批 | 同行候选与确定性筛选 | 可解释同行列表 |
| 第八批 | PE/PB/PS/EV-EBITDA估值 | 确定性估值区间 |
| 第九批 | DCF交叉验证、Validator与Excel | 可验证估值闭环 |
| 第十批 | 约10家A股MVP | 中美股票最小覆盖 |
| 第十一批 | 约50题完整评测 | 版本、模型、在线/离线对比 |
| 第十二批 | 工作台、部署和作品集 | 可演示、可投递 |

# 3. 第四批：DeepSeek真实接入与产品化

目标 在不破坏OpenAI和Anthropic兼容路径的前提下，让DeepSeek Flash成为默认可运行模型，并完成受控真实E2E。

## 3.1 CLI与模型选择

main.py的--llm choices动态读取MODEL_REGISTRY。

默认模型改为deepseek-v4-flash。

deepseek-v4-pro只能显式指定，不自动调用。

python main.py --list-llms不初始化客户端，也不要求任何API Key。

未知模型、缺少Key和不支持的thinking配置必须输出清晰错误。

python main.py --list-llms python main.py --llm deepseek-v4-flash

## 3.2 环境变量与安全

DEEPSEEK_API_KEY= DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com DEEPSEEK_THINKING_ENABLED=false

真实Key不得提交到Git、Docker镜像、前端或测试快照。

日志不得打印Key、Authorization头或完整敏感请求。

DeepSeek不得回退读取OPENAI_API_KEY。

每次DeepSeek请求继续显式发送thinking disabled。

README必须说明当前版本不支持DeepSeek思考模式。

## 3.3 OpenAI与Anthropic兼容

保留原有提供商兼容能力，但它们不能成为DeepSeek运行的必要条件。Anthropic依赖应延迟导入或标记为可选；只有选择Claude时才检查并提示安装。

未安装anthropic时，DeepSeek CLI、测试和运行路径仍然正常。

不得删除Claude代码或修改原有公开接口。

OpenAI、Anthropic和DeepSeek的Key、Base URL、客户端实例保持隔离。

## 3.4 测试分层

| 类型 | 命令 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 默认离线测试 | pytest -q | 禁止真实网络和API费用；CI默认运行 |
| 手动集成测试 | pytest -m integration | 无Key时skip；限制请求次数、max_tokens与费用 |

真实集成测试第一版只调用Flash：一次普通对话、一次工具调用流程、一次AAPL轻量E2E。暂不运行完整DCF、PDF和新闻全流水线。

## 3.5 AAPL轻量E2E

- 用户提出AAPL价格或基础财务问题。

- DeepSeek选择价格或财务工具。

- 工具返回真实数据与来源。

- DeepSeek解释结果。

- 系统输出工具轨迹、Token、响应时间与美元成本。

## 3.6 第四批验收

全部离线测试通过。

真实普通请求成功。

真实工具调用成功且不出现400。

AAPL轻量E2E成功。

thinking确认关闭。

README可让新用户独立启动。

记录Token、成本、延迟和工具轨迹。

创建Git标签deepseek-integration-v1。

# 4. 第五批：最小评测基线

为什么现在做 必须在开发可比估值前保存基线，否则无法客观证明后续改造提高了工具路由、数值一致性或异常恢复能力。

## 4.1 第一版15题

| 题型 | 数量 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 股票代码识别 | 2 | 中英文公司名、市场后缀 |
| 价格与技术指标 | 2 | 工具和日期参数 |
| 财务数据 | 2 | 指标、期间和来源 |
| 新闻与风险 | 2 | 证据覆盖与无依据结论 |
| DCF调用 | 2 | 正确工具和结果一致性 |
| 多工具任务 | 2 | 调用顺序和完整性 |
| 非法参数恢复 | 1 | 错误回传后模型修正 |
| 数据源异常恢复 | 1 | 重试/降级/明确失败 |
| 拒绝无依据结论 | 1 | 不承诺收益、不编造数据 |

## 4.2 案例与运行记录Schema

{ "case_id": "tool_001", "question": "获取苹果最近价格并分析趋势", "market": "US", "expected_tools": ["get_prices", "get_technicals"], "required_arguments": {"ticker": "AAPL"}, "required_facts": [], "forbidden_claims": ["保证上涨", "稳定盈利"], "snapshot_id": "snapshot_2026_08_01" }

{ "run_id": "...", "case_id": "...", "model": "deepseek-v4-flash", "git_commit": "...", "tool_calls": [], "tool_results": [], "final_answer": "...", "citations": [], "latency_ms": 0, "prompt_tokens": 0, "completion_tokens": 0, "cost_usd": 0.0, "error": null }

## 4.3 第一版指标与输出

工具选择准确率。

必填工具参数正确率。

任务完成率。

数字一致性。

异常恢复率。

响应时间、Token和美元成本。

第一版输出JSON和CSV即可；完成后保存Git标签eval-baseline-v1。

# 5. 第六批：统一金融数据层

## 5.1 Provider接口

class FinancialDataProvider(Protocol): def search_company(...) def get_company_profile(...) def get_market_data(...) def get_financial_statements(...) def get_peer_candidates(...)

至少实现美股Provider、A股Provider和离线SnapshotProvider。估值引擎只能依赖统一接口，不能直接依赖某个API或爬虫。

## 5.2 CompanyFinancialSnapshot

symbol company_name market exchange currency industry sub_industry as_of_date fiscal_period share_price shares_diluted market_cap enterprise_value revenue net_income book_value ebitda cash total_debt minority_interest preferred_equity source_urls provider fetched_at

每个关键数值都必须能追踪币种、单位、财务期间、数据日期、来源和缺失状态。缺失值不得自动替换为0。

## 5.3 离线快照

snapshots/ US/AAPL/... CN/600519/...

在线Provider响应可保存为JSON快照。

离线测试固定读取指定snapshot_id。

快照包含schema_version、provider、抓取时间和来源。

Schema升级必须提供迁移或兼容策略。

# 6. 第七批：同行候选与筛选

实现get_peer_candidates、get_peer_financials和screen_comparable_companies。候选公司可由行业分类或Provider生成，但最终筛选和排序必须由Python执行。

## 6.1 确定性评分

行业和子行业一致性。

市场、地区和商业模式接近程度。

营收规模和市值规模距离。

盈利状态是否一致。

财务期间是否接近。

估值所需字段完整度。

{ "symbol": "MSFT", "score": 0.86, "selected": true, "reasons": ["同属大型软件行业", "营收规模接近", "EBITDA数据完整"] }

候选建议10至20家，最终保留5至10家；少于4家时必须给出低置信度警告。入选和剔除公司都要保留原因。

# 7. 第八批：确定性可比公司估值

## 7.1 支持倍数与有效条件

| 倍数 | 有效条件 | 隐含价值 |
| --- | --- | --- |
| PE | 净利润或EPS为正 | 同行PE × 目标公司净利润 |
| PB | 账面净资产为正 | 同行PB × 目标公司账面净资产 |
| PS | 营收为正 | 同行PS × 目标公司营收 |
| EV/EBITDA | EBITDA为正 | 同行倍数 × 目标公司EBITDA |

隐含股权价值 = 隐含企业价值 + 现金 - 总债务 - 少数股东权益 - 优先股 隐含每股价值 = 隐含股权价值 / 稀释后总股本

## 7.2 异常值与区间

同行不少于5家时使用IQR规则。

少于5家时不自动剔除，只输出警告。

保留剔除前数据、规则、阈值和剔除原因。

每种倍数输出P25、中位数和P75。

不允许负PE进入行业中位数。

不同币种的绝对金额不得直接相加。

## 7.3 综合估值

默认展示每个有效倍数的独立区间，并对各有效倍数的中位估值再次取中位数作为综合中心。第一版不让LLM生成权重；如需权重，必须通过显式配置并保证归一化。

# 8. 第九批：DCF交叉验证、Validator与Excel

## 8.1 compare_dcf_and_comps

DCF估值区间和可比估值区间。

两个区间是否重叠。

两种方法中点差异率。

当前股价相对折价或溢价。

数据日期和财务期间是否一致。

偏差的可能原因和综合置信度。

## 8.2 Validator

重新计算全部公式

股权价值与每股价值一致

EV到Equity Value桥接正确

股本单位一致

币种一致

数据日期不过期

同行数量足够

负数分母未被错误使用

异常值剔除有记录

报告数字与计算结果一致

{ "valid": false, "errors": [], "warnings": [], "recalculated_values": {} }

边界 Validator结果不可由LLM修改、隐藏或降级。LLM只能解释错误和警告。

## 8.3 Excel新增工作表

Peer Candidates

Peer Financials

Trading Multiples

Comps Valuation

DCF vs Comps

Validation

采用新增工作表方式，不破坏原项目已有的10张工作表。

# 9. 第十批：A股MVP

第一版仅支持约10家代表性A股公司，覆盖白酒、银行、保险、新能源、汽车、医药、家电、消费、科技和制造业。具体公司根据数据源稳定性和字段完整度选择。

统一股票代码和交易所后缀。

公司本位币使用人民币。

明确年度、季度和TTM口径。

处理A股与美股会计字段映射差异。

A股优先与A股同行比较，不强行跨市场比较。

每家公司保存可回放的离线快照。

先进行小型Provider技术验证，再确定一个主Provider和一个备用Provider。

范围控制 不追求全A股覆盖；MVP的重点是Schema统一、估值正确、来源清楚和离线可复现。

# 10. 第十一批：完整Agent评测系统

## 10.1 约50题分布

| 类型 | 数量 |
| --- | --- |
| 工具路由与参数 | 10 |
| 多步骤任务 | 8 |
| 财务分析 | 6 |
| DCF | 5 |
| 可比公司估值 | 8 |
| DCF与Comps验证 | 5 |
| 引用与证据 | 4 |
| 异常恢复 | 4 |

## 10.2 指标

| 维度 | 指标 |
| --- | --- |
| 工具 | Precision、Recall、F1、调用顺序正确率 |
| 参数 | 必填字段、股票代码、日期范围、Schema合法率 |
| 数字 | 精确匹配、容差匹配、报告一致率、Validator通过率 |
| 引用 | 关键事实覆盖率、链接有效率、支持关系、无来源数字比例 |
| 工程 | 延迟、Token、美元成本、工具次数、重试、异常恢复率 |

## 10.3 运行模式与报告

在线真实数据运行。

离线固定快照回放。

Flash与Pro对比。

Git修改前后对比。

单案例回放和批量评测。

JSON、CSV、HTML报告和失败案例详情。

自动评测以确定性规则为主。LLM Judge只能辅助评价语言质量，不得用于判断估值数字是否正确。

# 11. 第十二批：研究工作台与部署

## 11.1 产品页面

| 页面 | 功能 |
| --- | --- |
| 研究页 | 公司搜索、市场选择、问题输入、模型选择、执行进度、工具轨迹和数据来源 |
| 估值页 | 当前价格、DCF区间、Comps区间、同行表、倍数分布、异常值和Validator |
| 新闻证据页 | 新闻、来源、时间、风险/催化剂、引用和无来源结论警告 |
| 评测页 | 模型对比、版本对比、成功率、数字一致性、成本、延迟和失败案例 |
| 下载 | Markdown、PDF、Excel、JSON轨迹和评测报告 |

优先扩展原项目现有前端；只有原前端改造成本过高时，才用Streamlit快速完成MVP。界面只展示结果，不能承担估值计算。

## 11.2 部署和工程化

Dockerfile和一键启动。

健康检查、超时、并发限制和API限流。

缓存、结构化日志和Trace ID。

敏感信息过滤。

CI运行离线测试。

真实集成测试手动触发。

依赖锁定和数据Schema版本。

## 11.3 最终文档

README.md ARCHITECTURE.md EVALUATION.md DATA_SOURCES.md VALUATION_METHODOLOGY.md LIMITATIONS.md THIRD_PARTY_NOTICES.md

# 12. 时间安排与范围裁剪

| 周次 | 任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 第四批＋真实DeepSeek E2E | deepseek-integration-v1 |
| 第2周 | 15题评测基线＋统一Schema | eval-baseline-v1 |
| 第3周 | Provider＋离线快照 | 中美数据契约稳定 |
| 第4周 | 同行候选与筛选 | 可解释同行列表 |
| 第5周 | 可比估值＋Validator | 确定性估值闭环 |
| 第6周 | DCF交叉验证＋Excel＋A股 | 两份样例报告 |
| 第7周 | 50题评测＋HTML报告 | 版本对比结果 |
| 第8周 | 工作台＋部署＋演示材料 | 可投递版本 |

时间不足时的优先级 DeepSeek可运行 ＞ 离线评测 ＞ 美股可比估值 ＞ Validator ＞ 10家A股 ＞ 工作台 ＞ PDF和视觉优化。

# 13. 最终验收标准

DeepSeek Flash可完成多轮工具调用且不出现thinking相关400。

真实AAPL轻量E2E成功。

美股支持DCF和同行估值。

约10家A股支持财务分析和同行估值。

所有估值数字由Python计算。

同行筛选和异常值剔除原因可追溯。

输出P25、中位数和P75估值区间。

DCF和Comps能够交叉验证。

Validator可以发现人工篡改或公式不一致。

约50个固定问题。

支持离线快照回放。

支持模型和Git版本对比。

输出JSON、CSV和HTML评测报告。

研究工作台可操作。

Docker可部署。

至少一份AAPL和一份A股样例报告。

来源、许可证和局限性说明完整。

# 14. 简历与面试交付物

- 公开或可演示的GitHub仓库。

- 3分钟演示视频。

- 系统架构图。

- Agent工具调用流程图。

- DCF与Comps对比截图。

- 评测结果对比表。

- AAPL样例报告。

- A股样例报告。

- Excel估值文件。

- README快速启动。

- 技术难点说明。

- 局限性和风险声明。

## 14.1 简历表述参考

简历项目描述 基于开源金融研究Agent进行二次开发，设计统一模型注册与OpenAI-Compatible调用层，接入DeepSeek并实现工具调用、缓存感知成本统计及异常恢复；构建确定性可比公司估值引擎，支持PE/PB/PS/EV-EBITDA、异常值剔除及DCF交叉验证；搭建约50题的离线快照评测系统，对工具路由、参数准确率、数值一致性、引用覆盖率、延迟与成本进行版本化评估。

# 15. Trae总执行指令

以下内容可以整体复制给Trae。

从现在开始，按照以下顺序完成 stock-analyst 二次开发： 第四批：DeepSeek真实接入、动态CLI、环境变量、README、真实冒烟测试、AAPL轻量E2E。 第五批：建立15题离线/在线评测基线。 第六批：建立统一金融数据Provider和CompanyFinancialSnapshot Schema。 第七批：实现同行候选获取、财务数据获取和确定性筛选。 第八批：实现PE/PB/PS/EV-EBITDA确定性估值、异常值处理和估值区间。 第九批：实现DCF与Comps交叉验证、Validator和Excel工作表。 第十批：支持约10家代表性A股公司。 第十一批：将评测集扩展到约50题，支持模型、Git版本、在线和离线对比。 第十二批：完成研究工作台、Docker部署、文档和演示材料。 通用原则： 1. 每批开始前先审计现有代码并运行git status --short。 2. 每批先提交详细方案，再执行。 3. 每批修改后运行离线测试。 4. 真实API测试必须手动启用并限制费用。 5. 完成一批后提交Git commit和tag，再进入下一批。 6. 不覆盖用户已有修改。 7. 所有估值数字由Python确定性计算。 8. LLM只负责工具选择、必要假设和结果解释。 9. 所有数据包含来源、日期、币种、单位和财务期间。 10. 所有异常值剔除必须可追溯。 11. 不做涨跌预测、自动交易或盈利保证。 12. 保留Apache 2.0许可证和原项目来源。 13. 默认使用deepseek-v4-flash。 14. deepseek-v4-pro只用于显式配置的复杂任务和模型对比。 15. 当前继续显式关闭DeepSeek思考模式。 16. OpenAI和Anthropic保留兼容，但不是运行项目的必要条件。 17. 默认pytest不得产生真实API费用。 18. 每批提交修改文件、核心diff、测试结果、成本、git diff --stat、遗留问题和下一批前置条件。 现在先制定第四批详细实施方案，不要同时开始第五批。第四批通过全部离线测试和受控真实E2E后，再按照上述路线逐批开发。

# 附录A：第四批交付报告模板

实际修改文件列表。

每个文件核心diff。

环境变量与CLI最终行为。

离线测试命令和完整输出。

真实API测试命令、调用次数、Token、成本和延迟。

AAPL E2E工具轨迹。

git status --short、git diff --check、git diff --stat。

安全检查结果。

尚未解决问题。

第五批前置条件。

# 附录B：参考与版本说明

DeepSeek官方接口信息核对日期：2026年8月5日。模型、价格和接口参数可能继续更新，第四批真实测试前应再次核对官方文档。

DeepSeek API快速开始：https://api-docs.deepseek.com/

DeepSeek思考模式：https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/thinking_mode

DeepSeek工具调用：https://api-docs.deepseek.com/guides/tool_calls/

原开源项目：https://github.com/Agentic-Analyst/stock-analyst